**Projektname**

Maßnahmen zur Optimierung der Nachrichtenverteilung in Gruppen und Organisationseinheiten

**Zweck**

Verbesserung der Kommunikation innerhalb von Projekt/Verfahrensteams und Bereichen

Schnellere und gezielte Informationsverbreitung

**Budget**

Personalkosten anhand der Aufwände

Aufwände:

3 Personentage dual Studierende pro Woche bis 04.03.25

3\*15= 45 PT = 360 PS

**Team**

Leon Lux

Julian Dreuth,

Nicolas Will

**Umfeld**

Projekt innerhalb der Abteilung J (Bereich J3)

**Stakeholder**

Bereich J3

Projekt/Verfahrensteams in J3

(Primär Christian Diehl, Daniel Brenzel, Pascal Meister)

Thomas Mende als Bereichsleiter J3

Herr Breitenbach als Modulleiter (Vertritt HS Fulda)

**Etappenziele**

Canvas zu Projektinitiierung aufgestellt

Projektplanung abgeschlossen

Zwischenbericht abgegeben

Bewertungskatalog festgelegt

Liste der zu evaluierenden Produkte erstellt

Zielprodukt ausgewählt

Dokumentation abgeschlossen

Abschlusspräsentation gehalten

**Qualität**

Regelmäßiger Soll/Ist Abgleich

Regelmäßige Rücksprache mit Kunden

**Ergebnis**

* Vergleich von Softwareprodukten, die Kommunikation innerhalb des Bereichs bzw. innerhalb von Projekt/Verfahrensteams verbessern sollen mit Empfehlung.
* Wiki zur Konfiguration und Nutzung der Software
* Schriftliche Ausarbeitung

**Kunden**

Bereich J3 (Christian Diehl)

**Ressourcen**

Azure Boards

Softwaredokumentationen

Skype

Testumgebung zum Testen der Software

**Risiken/Chancen**

Risiken

Krankheit im Projektteam

Ausfall von Praxistagen durch Klausuren

Fehlen/Ausfall von Ressourcen

Unbekannte Anforderungen an das Softwareprodukt

Chancen

Vorhandensein von Software in der HZD, die das Problem bereits löst

**Zeit**

22.10.24 Start Projektinitiierung

12.11.24 Projektbeginn

29.11.24 Abgabe Steckbrief

Januar 25 Zwischenbericht

03-06.03.25 Abgabe Ausarbeitung

10-13.03.25 Abschlusspräsentation

13.03.25 Projektende